Информация по результатам  проверки расходования бюджетных средств выделенных в виде субсидии на содержание дорог в 2012 году

и текущем периоде 2013 года.

На заседании   депутатской  комиссии по бюджету экономике и налогам   29 мая 2013 года одним из вопросов был  рассмотрен отчет ревизионной комиссии городского округа по результатам  проверки  по теме: расходование бюджетных средств выделенных в виде субсидии на содержание дорог в 2012 году и текущем периоде 2013 года.

Проверка осуществлялась в феврале 2013года.   Объем проверенных бюджетных средств   составил   20070,3 тыс. руб.   В ходе контрольного мероприятия  произведена  встречная проверка подрядчиков, выполняющих данные виды работ.  Кроме того была создана комиссия, которая  выезжала на фактические осмотры объемов работ, их качество,   на соответствие муниципальным контрактам.

В реестре муниципального имущества ГО Красноуфимск по состоянию на 01.01.2013 года учтены  дороги общей протяженностью 164070 метров. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области на основании  статьи 6 Федерального закона  № 257-ФЗ, право муниципальной собственности зарегистрировано на 40 дорог протяженностью 50396 м (30% от общей протяженности дорог).  В представленном договоре  поручения от 01.08.2004г.  между ОМС УМИ и МУ «СЕЗ»,  протяженность дорог на основании данных реестра муниципального имущества отражена  протяженностью   185831 метр, что не соответствует данным реестра  в проверяемом  периоде.

По результатам выявлены недостатки и  нарушения:

1. Бюджетные средства за 2012год в полном объеме в сумме 20070,3 тыс. руб.,  на предоставление субсидий для содержание дорог, не закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, израсходованы учреждением с нарушением норм Гражданского кодекса и Бюджетного кодекса. За счет субсидий подрядчикам оплачивались работы по содержанию дорог, выполненные в соответствии с муниципальными контрактами (с учетом рентабельности), но не в возмещение затрат по данным работам. Выполненные   подрядчиками работы носили возмездный характер, следовательно, финансирование их не соответствует понятию субсидии.

2. В нарушение ст.13 Закона 257-ФЗ в городском округе Красноуфимск отсутствовали утверждённые  перечни автомобильных дорог  местного значения, утверждённые нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения  и правила расчета размера ассигнований на эти цели с учётом норматива, отсутствовал порядок ремонта автомобильных дорог.

3. В отсутствии правовых оснований для расходного полномочия МКУ «Служба единого заказчика» предоставлялись субсидии на содержание дорог.

4. Комиссией были выявлены нарушения требований ГОСТ Р 50597-93, а также условий муниципальных контрактов (заужение ширины очистки проезжей части дорог, формирование снежных валов в зоне треугольника видимости ближе 5 м от пешеходного перехода, и др.). Проведение контрольных мероприятий за январь 2013 года позволило снизить расходы бюджета на содержание дорог в сумме 203,9 тыс. рублей.

5. Ширина проезжей части дорог установлена в контрактах МКУ «Служба единого заказчика» по собственным данным (нормативно не утвержденным). Во время выездных проверок комиссией выявлены случаи отсутствия технической возможности установления ширины проезжей части указанной в контрактах, что ведет к  завышению цены муниципальных контрактов и неэффективному использованию бюджетных средств.

6. В нарушение регламента содержания улично-дорожной сети на территории городского округа Красноуфимск, в зимний период проведены работы по ремонту дорог, в связи с сезонной спецификой выполнения данных технологических процессов неэффективные расходы бюджета составили 194,5 тыс. рублей.

7. МКУ СЕЗ не предпринимались меры по заключению соглашений о снижении стоимости контракта на сумму НДС  при отсутствии доказательств уплаты данного налога  или заключении контрактов по цене, не включающей  НДС и непредвиденные расходы, что привело к неэффективному расходованию бюджетных  средств размере  3061,6 тыс. рублей.

8. Средства в сумме 22,0 т.р. на ремонт водоотвода в зимний период (с 20 до 25 декабря 2012г.) по контракту №16/12-мз «Ремонт дороги до п. Черная Речка» израсходованы  с нарушением требований Закона N 94-ФЗ.

Кроме того, выявлен ряд других нарушений.

По результатам  встречной проверки  с подрядчиками   установлено:

Со стороны заказчика отсутствовал систематический  контроль за выполняемыми объемами работ, выразившийся в отсутствии  Журнала осмотров и регистраций в нем, итоговые ежемесячные акты осмотра не составлялись, что являлось требованием заключенных   муниципальных контрактов.

- Необоснованные расходы по работам  по очистке проезжей части дорог от снега в феврале 2012г. составили  92763 руб.

- Расходы по сомнительной и не подтвержденной первичными документами операции  ООО  «Красноуфимское РСУ-II»,   (подсыпка ПГМ)  составили  21015-21 руб.

- Заказчик принимал и оплачивал  выполненные объемы по вывозу мусора и грязи с обочин и газонов,  которые не подтверждает МУП «Чистый город» (полигон ТБО). В денежном выражении сумма оплаченных работ составила 1 236 378 руб.

Со стороны ревизионной комиссии  направлены представления для устранения нарушений  в адрес МКУ «СЕЗ», ОМС УМИ, Администрации городского округа,  Финансовому управлению  администрации  городского  округа.

В администрации городского округа акт по результатам контрольного мероприятия    рассмотрен 22 марта  2013г. (протокол №5 от 22.03.2013г). Был заслушан  руководитель МКУ «СЕЗ»   А.А.  Крылосов    по выявленным нарушениям и принятым мерам по устранению.  В МКУ «Служба единого заказчика»  издан приказ о наложении дисциплинарного взыскания на сотрудника  учреждения.

В порядке контроля  рассмотрения результатов проверки и мер по устранению, проведены  заседания комиссии  по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора  экономики   29.03.2013г. протокол №6,  23.04.2013г. без протокола,   29.04.2013г.   протокол  №8.

Председатель  ревизионной   комиссии                                                                И.Г. Озорнина