Информация по результатам  проверки

муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказчика»

расходования бюджетных средств

на уличное освещение за период  2012, 2013 год.

На заседании  постоянной  депутатской  комиссии по муниципальной собственности одним из вопросов был  рассмотрен отчет ревизионной комиссии городского округа по результатам  проверки законности, результативности расходования бюджетных средств  на уличное освещение за 2012, 2013 годы. Соблюдение норм Федерального закона       №94-ФЗ.

Объем проверенных бюджетных средств составил  за  2012год   4878,7 тыс. руб.;  за  2013год – 5267,1 тыс. руб.

По результатам проверки установлен ряд  нарушений(основные  из них):

1.С нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства финансов РФ от 21.12.2011 № 180н (с изменениями), от 21.12.2012 №171н (с изменениями), а также Порядка применения бюджетной классификации в части относящейся к местному бюджету, утвержденного постановлениями администрации ГО Красноуфимск от 01.02.2012  № 53 (с изменениями) и от 17.01.2013  № 58 (с изменениями) израсходованы средства местного бюджета на сумму 6146,7 тыс. рублей.

2. За КМКУ СЕЗ  для организации уличного освещения закреплено следующее имущество: сети уличного освещения протяженностью 70,05км  и уличные светильники в количестве 1335 штук. Право оперативного управления на сети уличного освещения как линейный объект недвижимого имущества в ЕГРН не зарегистрировано. По данным годового отчета обслуживаются сети уличного освещения протяженностью 98,9км.

3.По состоянию на 01.01.2014 инвентаризация  муниципального имущества, используемого для  уличного освещения, не производилась.

4.Общее количество светильников городского округа с учётом железнодорожного микрорайона составило 1792 штуки (1492+300). В реестре муниципального имущества не отражены данные по 157 светильникам (1492-1335), так же не отражены опоры для  закрепления воздушных линий,  26 счетчиков электрической энергии (включая железнодорожный микрорайон), щиты системы АСУНО в количестве 50шт. стоимостью 5196,5 тыс. руб.

5.Акты списания при замене светильников ДРЛ на энергосберегающие предоставлены после проверки на 564шт., а заменено 810 светильников, актов на утилизацию ртутных ламп так же не предоставлено.

6.В железнодорожном микрорайоне как светильники с опорами в количестве 300 штук, так и счётчики учёта электроэнергии не переданы в казну городского округа и не учтены в реестре. Справка по количеству светильников в железнодорожном микрорайоне содержит данные об использовании ламп ДРЛ-400. Использование ламп меньшей мощности позволило бы снизить затраты на электроэнергию  по данному участку на 1/12 (49:300= 1/6; 1/6:2=1/12). Счета по учёту электроэнергии содержат данные о том, что учёт ведётся по однотарифным счётчикам (13 из 26), что приводит к оплате электроэнергии по завышенному тарифу в ночные часы.

7.Задолженность  по использованию имущества за 2013год составила 3178,3 тыс. рублей. На 01.01.2014 задолженность  арендатора составила 5791,0 тыс. рублей (с учётом договора аренды гаража стоимостью 562,4 тыс. руб. в год). На момент проверки задолженность прошлых лет оплачена в сумме 800,0 тыс. рублей. Претензионная работа ОМС УМИ на момент проверки не проводилась.

8.Показатели, характеризующие качество услуги  для населения по уличному освещению, а именно коэффициент освещенности улиц и коэффициент горения, утвержденные Постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 08.08.2011г. №814 не соблюдались. Процент горения в разные месяцы  снижался в диапазоне от  10% до 26%  при допустимых 5%. Следовательно, правила благоустройства городского округа, утвержденные решением Думы  от 23.06.2011№45/4,  не соблюдались.  Коэффициент освещенности не рассчитывался, следовательно и не контролировался.

9.Работы по замене светильников финансировались как по программе по энергосбережению, так и по контрактам на  техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения. Работы по замене светильников в рамках технического обслуживания не подтверждены адресностью  выполненных работ, отсутствует возможность проверки фактических объемов работ. За два года оплаченная сумма по замене светильников, ламп  в рамках технического обслуживания составила 722356-52 руб., по программе по энергосбережению 1545 678,43 руб.

10. При отсутствии подтверждающих документов о  видах и объемах  выполненных работ по техническому обслуживанию Облкоммунэнерго следует вывод, что средства в сумме 722356-52  потрачены не эффективно.

КМКУ «СЕЗ», ОМС УМИ направлены представления  об устранении нарушений.

В администрации городского округа акт по результатам контрольного мероприятия    рассмотрен   на комиссии по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора экономики  29 сентября 2014г.   Комиссией принято решение и указано службе единого заказчика подготовить корректный ответ на представление ревизионной комиссии, дать срок для исправления и заслушать руководителя Службы единого заказчика в ноябре 2014г. по устраненным нарушениям.    Депутатская комиссия приняла информацию к сведению, так же было предложено вернуться к рассмотрению данного вопроса повторно в ноябре.