**Информация по результатам проверки законности, результативности расходования бюджетных средств на поддержку садоводческих товариществ за период 2013, 2014 годы. Законности, результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по озеленению городского округа за 2015 год**

 На заседании постоянной депутатской комиссии по социальной политике в январе 2016г. одним из вопросов был рассмотрен отчет ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск по результатам проверки законности, результативности расходования бюджетных средств на поддержку садоводческих товариществ за период 2013, 2014 годы. Законности, результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по озеленению городского округа за 2015 год.

 Объем проверенных бюджетных средств составил 1616, тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлены недостатки и нарушения(часть из них):

1.В муниципальной целевой программе «Поддержка садоводческих товариществ городского округа Красноуфимск на 2011-2013г» администрацией ГО Красноуфимск не установлены количественно измеримые целевые показатели реализации программы. В муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы», подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия городского округа Красноуфимск» КМКУ «Служба единого заказчика» не установлены целевые показатели реализации программы для мероприятия по поддержке садоводческих товариществ. В подпрограмме «Комплексное благоустройство территории ГО Красноуфимск» по мероприятию «увеличение числа кронированных деревьев» база целевого показателя не указана, т.е. невозможно определить, относительно чего показатель должен увеличиваться. Для мероприятий по обустройству клумб, посадке саженцев, валке деревьев, посадке деревьев не установлены целевые показатели. Учитывая указанные обстоятельства, определить результативность использования бюджетных средств на мероприятия по поддержке садоводческих товариществ в сумме 575,0 тыс. руб., на мероприятия по озеленению в сумме 1041,0 тыс. руб. не представляется возможным.

2. В нарушение норм ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в Порядках предоставления и расходования субсидий по возмещению затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих товариществ, утвержденных Постановлениями Главы ГО Красноуфимск от 29.12.2012. №1504 и от 07.04.2014 №418 отсутствуют положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. В нарушение норм ст.78 Бюджетного кодекса РФ в соглашениях о предоставлении субсидий на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих товариществ отсутствует *обязательное* условие о согласии получателей на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления.

4. Установлен факт предоставления садоводческим товариществом №3 недостоверных сведений о затратах на инженерное обеспечение территории садоводческого товарищества для получения субсидии из бюджета в объеме 75,27 тыс. рублей. Садово-огородническим товариществом №2 «Вечерние зори» не подтверждена оплата затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих товариществ в сумме 1,23 тыс. рублей.

5. В Правилах благоустройства утверждённых решением Думы городского округа Красноуфимск от 29.04.2014 №25/3, (далее - Правила благоустройства), нет разъяснения понятий, применяющихся в контракте: клумба (в Правилах благоустройства - цветник), валка деревьев (законодательством предусмотрен снос), кронирование, формовочная обрезка деревьев, газон, пустырь, что может привести к разному толкованию при проведении этих мероприятий и контролю за их проведением.

6. Работы по озеленению территорий, указанные в п.п.8 п.12.3 Правил благоустройства (посадка деревьев, кустарников, устройство газонов, цветников, подсадка деревьев и кустарников взамен высохших, подсев трав на газонных поверхностях), а так же текущее содержание зелёных насаждений, предусмотренное п.12.3 Правил благоустройства не включают вырубку зелёных насаждений. Фактически, за счёт бюджетных средств, выделенных на мероприятия по озеленению, финансировались как высадка цветов, так и работы по валке (сносу) деревьев.

7. В нарушение п.12.6 Правил благоустройства, проект реконструкции существующих зелёных насаждений на 2015 год, согласованный с органом администрации ГО Красноуфимск не представлен.

8. Не составлялась общая оперативная оценка состояния ландшафтно - архитектурного объекта на основании приложения № 9 Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", которая должна содержать согласование вырубки (сноса) деревьев по следующим основаниям:

- намечаемых по санитарному состоянию;

- намечаемых по решениям администрации при отводе участков земель под застройку;

 - намечаемых при проведении ремонтных работ.

Установлено нарушение ст.309 ГК РФ, выразившееся в нарушении условий контрактов №62А/14-мз от 16.01.15 и № 13/15-мз от 03.07.15 в части объёмов работ, что подтверждено актами о приёмке выполненных работ формы КС-2 и аналитическими справками, составленными по результатам визуального осмотра.

 Нарушение условий контрактов заключается в следующем:

-плотность посадки цветочной рассады на 1кв. м снижена в два раза, т.к. с учётом данной нормы должно быть засажено 157,2 кв. м, фактически площадь клумб составила 310,2 кв. м;

-не выполнены работы по посадке цветочной рассады на клумбах у бани, у железнодорожного вокзала, у транспортной прокуратуры и на перекрёстке ул. Чкалова - ул. Транспортная, количество высаженных сеянцев меньше на 1292 (6950-5658) шт.;

- контрактами согласован *объем* работ по вырубке (сносу) деревьев на 4 шт., формовочной обрезке на 4 шт., выполненный объём работ завышен на 64 дерева, по формовочной обрезке на 77 деревьев. Штраф заказчиком работ за нарушение условий контракта № 62А/14-мз от 16.01.15 в сумме 58176,5 рублей и за нарушение условий контракта № 13/15-мз от 03.07.15 в сумме 27000,0 рублей не был предъявлен и взыскан.

9. Не указаны адреса валки деревьев в контракте №5/15-мз от 22.04.15, заключённого с ИП Вечтомовым И.М., а так же адреса обрезки деревьев в контрактах с ИП ГКФХ Николаевой Е.Л.. Отсутствие фотоотчёта о проведённых работах не позволяет установить достоверность объемов работ, включенных в акты приёмки выполненных работ.

 В администрации городского округа акт по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на комиссии по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора экономики (протокол №14 от 26.11.2015г.).

Проверенному учреждению направлено представление по устранению нарушений. Главному распорядителю бюджетных средств направлено письмо с указанием о внесении поправок(дополнений) в нормативно-правовые акты в соответствии с Бюджетным кодексом, с целью предотвращения нарушений.

По устранению выявленных нарушений на депутатской комиссии отчитался заместитель руководителя МКУ «СЕЗ» С.М. Попов. Рассмотрение данного вопроса вынесено на январское заседание Думы ГО Красноуфимск.