

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления главы городского округа Красноуфимск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск**

**на 2014-2020 годы»**

13 сентября 2018 года г. Красноуфимск

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 32 Устава городского округа Красноуфимск, принятого решением Красноуфимского городского Совета муниципального образования «Город Красноуфимск» от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск от 27.10.2011 № 52/3, ревизионной комиссией проведена экспертиза проекта постановления главы городского округа Красноуфимск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы» (далее – изменения в муниципальную программу), и подготовлено настоящее заключение.

Проект изменений в муниципальную программу представлен в ревизионную комиссию ответственным исполнителем программы Красноуфимским МКУ «Служба единого заказчика» 28.08.2018.

Изменения вносятся в связи с включением двух новых мероприятий, а также в целях приведения в соответствие расходов на выполнение мероприятий программы в 2018 -2019 годах, расходам, принятым в бюджете городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденном решением Думы городского округа Красноуфимск 21.12.2017 № 22/2 (ред. от 28.06.2018 № 29/1, от 30.08.2018 № 31/3) (далее – решение о бюджете на 2018 год).

Предлагается внесение следующих изменений в муниципальную программу:

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы» (далее – приложение № 2) изложить в новой редакции.

3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы» (далее – приложение № 3) изложить в новой редакции.

Экспертизой установлены следующие замечания.

1. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы» не внесены изменения значений целевых показателей на 2019 год по вводу объектов и сооружений физической культуры и массового спорта в связи с реализацией вновь включенного в программу мероприятия «Оборудование спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Металлистов, 3 в г. Красноуфимске», не установлено значение целевого показателя по вновь включенному в программу мероприятию – Перенос остановочного комплекса на ул. Транспортная с в связи с благоустройством «Сортировочно-эвакуационной площадки» ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».

2. В приложении № 2 установлены несоответствия:

- объемов расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018 году в разрезе капитальных вложений и прочих нужд сумме этих расходов в разрезе подпрограмм по строкам 6 - 14;

- итоговых показателей объемов расходов на выполнение мероприятий подпрограмм 1, 2, 3 муниципальной программы в 2018 году сумме расходов в разрезе мероприятий по строкам 15 - 21, 42 , 43, 45, 69 – 80, 105 – 108, 131 – 135, 155, 193 - 197, а также итога по строке 317 подпрограммы 6;

- объемов расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 сумме расходов, утвержденных в бюджете на 2018 год;

- итоговых показателей объемов расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы в 2019 году сумме расходов в разрезе мероприятий по строкам 131 – 145.

2. В приложении № 3 установлено несоответствие между сроками строительства (2019 - 2020 годы) и периодами финансирования (2018 - 2019 годы) в строке 53 по объекту «Оборудование спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Металлистов, 3 в г. Красноуфимске», в строке 54 по объекту «Перенос остановочного комплекса на ул. Транспортная с в связи с благоустройством «Сортировочно-эвакуационной площадки» ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».

Таким образом, отсутствие значений целевых показателей по вновь включенным мероприятиям программы исключает возможность оценить достижение степени результативности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию указанных мероприятий. Несоответствие показателей объемов финансирования мероприятий муниципальной программы не исключает условий неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств. Несоответствие сроков строительства и периодов финансирования допускает риск несоблюдения сроков реализации программных мероприятий.

В целях соблюдения требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» на 2016 - 2022 годы» должны быть предусмотрены решением о бюджете в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации муниципального образования.

Ревизионная комиссия по результатам проведенной экспертизы проекта изменений в муниципальную программу предлагает произвести корректировку проекта с учетом указанных замечаний.

Председатель Ревизионной комиссии

городского округа Красноуфимск Т.Н. Ширяева